|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Unidad Profesional Interdisciplinaria Campus Zacatecas | Fecha | 23/04/2020 |
| Equipo de trabajo | Montserrat Silva Cordero | Hora inicio | 7:00 p.m. |
| Hilario Abraham Rodarte España |
| M.H.P.E.-T.E. Héctor Acuña Cid |
| M.I.S. Julia Elena Hernández Ríos |
| Propósito | Revisión de avances en diagramas | Hora fin | 8:30 p.m. |

|  |  |
| --- | --- |
| ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |
| Nombre | Rol |
| Montserrat Silva Cordero | Analista |
| Hilario Abraham Rodarte España | Analista |
| M.H.P.E.-T.E. Héctor Acuña Cid | Asesor |
| Dra. Vianey Cristina Hernández | Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| REQUISITOS DE ENTRADA | |
| Descripción | Responsable |
| Protocolo | MSC |
| SRS | MSC |
| Planeación | MSC |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES | | | | |
| Acción | Responsable | Fecha probable | Listo | Fecha real |
| Aprobación de restricciones del proyecto | MSC | 08/04/2020 |  | 08/04/2020 |
| Aprobación de requerimientos | MSC | 08/04/2020 |  | 08/04/2020 |
| Aprobación de cronograma de actividades | HARE | 08/04/2020 |  | 08/04/2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| ACUERDOS | |
| Acuerdo | Involucrados |
| Envío de documentación de apoyo para los cálculos | VCH |
| Complementar requerimientos con información enviada | MSC,HARE |
| Envío de cambios en requerimiento RF5 a cliente para aprobación | MSC |
| Presentación de Plantilla de reporte, historial clínico y somatocarta | MSC |
| Presentación de bosquejos de vistas y secuencia de aplicación | HARE |

|  |
| --- |
| RESUMEN |
| El día de hoy se llevó a cabo una reunión mediante videollamada con el cliente, asesor y los alumnos integrantes del proyecto, donde se llevó a cabo los siguientes puntos:   * Presentación de las restricciones que la aplicación tendrá, las cuales fueron aprobadas por el cliente. * Presentación de los requerimientos. Todos fueron aceptados, a excepción de:   + RF5: el cual se solicitó la integración y consideración de más ecuaciones antropométricas.   + RF7: se solicitó incluir otros métodos para la sugerencia del deporte.   + RF8: complementar con material proporcionado.   + RF9: complementar el historial clínico con material proporcionado.   Toda la información solicitada para implementar el cambio será enviados al ET por el cliente.   * Se mencionaron las estimaciones de fechas en las que se involucrará la participación del cliente, quien acepto a realizarlas con previo aviso al acercarse la fecha. * De igual manera se agendo la siguiente junta, programada para el 7/05/2020 donde se presentaran los cambios solicitados para su aprobación, así como los bosquejos de la aplicación y así aprobar el diseño y la secuencia de interacción de la aplicación. |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Dra. Vianey Cristina Hernández** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **M.H.P.E.-T.E. Héctor Acuña Cid** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Montserrat Silva Cordero** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Hilario Abraham Rodarte España** |